Администрация

муниципального образования

«Посёлок Амдерма»

Ненецкого автономного округа

(Администрация  МО «Поселок  Амдерма» НАО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2013 года                                                                                                    №  13-П

О графике утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории МО «Поселок Амдерма» НАО.

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», распоряжения Правительства РФ от 04.02.2013 № 112-р, обеспечения надежного водоснабжения, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО «ПОСЕЛОК  АМДЕРМА» НАО

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории МО «Поселок Амдерма» НАО (Приложение 1).

- Утвердить график разработки и утверждения схемы водоотведения  на территории МО «Поселок Амдерма» НАО (Приложение 2).

- Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и водоотведения  директора МУП «Амдермасервис» Обертенюка Е. М.

Глава МО «Посёлок Амдерма» НАО 		                          В. В. Чунихин

Приложение № 1

к  постановлению Администрации муниципального

образования «Поселок Амдерма» НАО от 01.03.2013 № 13-П

| № | Мероприятие | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация водопроводных (и канализационных) сетей, участвующих в водоснабжении (и водоотведении) | до 20 .03.2013 | Директор МУП «Амдермасервис» |
| 2. | Размещение информации о разработке проекта схемы водоснабжения (водоотведения) на официальном сайте МО | до 1.04.2013 | Специалист административной группы Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО |
| 3. | Сбор необходимой информации | до 10.04.2013 | Директор МУП «Амдермасервис» |
| 4 | Разработка схем водоснабжения (водоотведения) | до 1.07.2013 | Директор МУП «Амдермасервис» |
| 5 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте МО | до 5.07.2013 | Специалист административной группы Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений. | Не менее 30 дней | Специалист административной группы Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО |
| 7 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний | Не позднее 15 дней после окончания срока приема предложений. Не позднее 7 дней до проведения слушаний | Специалист административной группы Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО |
| 8 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения (водоотведения) |  | Глава МО |
| 9 | Размещение информации по итогам публичных слушаний | Не позднее 5 дней после проведения слушаний | Специалист административной группы Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО |
| 10 | Принятие решения Главой МО по утверждению схемы водоснабжения (водоотведения) | Не позднее 7 дней после проведения публичных слушаний | Глава МО |
| 11 | Размещение схемы водоснабжения (водоотведения) на официальном сайте МО | Не позднее 10 дней после утверждения Главой | Специалист административной группы Администрации МО «Поселок Амдерма» НАО |
| 12 | Определить гарантирующую организацию, установив зоны ее деятельности | Не позднее 10 дней после утверждения Главой | Глава МО |